Compte rendu du Groupe de Travail «  Déménagement de Nogent »

Etaient présents pour la CGT FINANCES PUBLIQUES 94, Jordan RAPHAEL et Christian AFFRAIX.

Ce groupe de travail avait pour vocation de présenter les attendus et les opérations de déménagement temporaires du SIE MARNE ET BOIS et du POLE DEPARTEMENTAL D’EXPERTISE de Nogent s/Marne sur les sites de repli de CHAMPIGNY et VINCENNES.

Cette opération se tient dans le cadre de la rénovation énergétique du site de NOGENT.

L’opération dans un premier temps envisagée en site occupé, pour des raisons de nuisances sonores, de présence d’amiante dans les joints des ouvrants/fermants et du projet d’installation d’une d’une pompe à chaleur, a finalement été mise en œuvre en site libéré de ses occupants.

Deux sites de repli, pendant la durée des travaux ont été choisis : en premier lieu, le site de CHAMPIGNY permettant d’accueillir, au rez-de-chaussée, le Pôle Départemental d’Expertise ( PDE) et au premier étage le SIE MARNE ET BOIS. Ce repli sera précédé par le départ définitif programmé au 28 février des agents du rectorat de Créteil, provisoirement installés en attente de la réception des travaux du rectorat.

Le délai originellement prévu était de 11 mois, mais des travaux en site inoccupé permettrait de gagner théoriquement 2 mois sur le délai initial

Les travaux sont déclinés en trois lots :

- 1er lot : désamiantage nécessitant un « encapsulage » du site ;
- 2e lot : menuiserie et vitrage ;
- 3e lot : traitement de la façade et réfection des pignons

L’ensemble de ces travaux va également s’accompagner d’un « relamping » - prise en charge de l’éclairage et installation de variateurs - . Ces travaux se sont accompagnés du projet d’installation d’une pompe à chaleur. Le coût des travaux est estimé à 2 400 000 € auxquels s’ajoute le budget propre à la pompe à chaleur de 650 000 € .

La réinstallation prévisionnelle des agents est prévue pour décembre 2026.

L’opération est à double détente : en effet, des agents du PDE (6), ont souhaité être installés à Vincennes. Cette opération est sujette à l’accord de la RH et fonction des sujétions et contraintes particulières des agents. Cependant, et compte tenu des travaux également prévus à Vincennes, les agents installés à Vincennes subiront deux déménagements.

A l’issue de la présentation, les OS ont posé un ensemble de question :

- Sur les vitres : le vitrage est installé avec des fenêtres de petites et grandes tailles. Seules les fenêtre de petites tailles seront oscillo battantes. Ce choix s’explique par l’installation parallèle d’un système d’installation à double flux. Il est remarqué que en configuration COVID pourrait poser problème pour l’aménagement des postes ;
- Les titres restaurants s’il existe une solution de restauration sur place, les titres restaurant ne peuvent pas être mis en place ; l’Agraph de Champigny ferme pendant la période estivale (août) . Cette question doit être remontée au niveau du SECRETARIAT GENERAL ;
- La question est également posée des modulations possibles de conventions de télétravail à la hausse dans le cadre de cette opération. Il ne peut être opposé, dans ce cadre la charte départementale qui limite à deux jours, le télétravail ;
- Accueil du public : l’arrivée des deux services n’est pas de nature à augmenter le flux de l’accueil. Ces deux services gèrent leur accueil, sur rendez-vous ou en messagerie. Par ailleurs, la réservation des box fonctionne sous NOVAE. Il faudra néanmoins, penser à caler l’accueil selon les mêmes modalités que l’ouverture à l’accueil du public du site ;
- Le déploiement de la facturation électronique nécessite la mise en œuvre d’une cellule de réponse aux usagers. Deux agents du SIE sont pressentis pour y participer. Il n’existe cependant à l’heure actuelle, aucun dispositif permettant d’isoler ces agents. Le chef de service du SIE et la direction attendent cependant d’avoir une visibilité plus grande sur les ajustements à opérer dans le cadre de cette mise en œuvre. En attendant, la bulle téléphonique peut-être une alternative. Il est précisé que les agents seront dotés de téléphones portables professionnels ;
- La question des parkings est abordée sous le double angle des places disponibles d’une part et de rack à vélo d’autre part, permettant aux cyclistes de garer leur bicyclette. Concernant les places de véhicules, 22 places sont disponibles. Concernant les vélos, ils pourront les garer au parking en sous-sol, moyennant la distribution d’un bip leur en permettant l’accès. Est également abordé un lieu permettant de se changer. Un des locaux au rez-de-chaussée, autrefois utilisé par le service courrier, servira de vestiaire ;
- Enfin est abordée la possibilité d’une salle d’allaitement pour le retour d’une femme enceinte. Cette possibilité compte tenu du caractère temporaire de l’installation des services ne pourra être mise en œuvre.
  La séance est close à l’issue des débats à 11h45.